# PERP WALLET DASHBOARD
FRONTEND TASKS & FE TEST

Wallet Scanner + Filter Builder + Wallet Detail + User Groups

Version 1.0 | Frontend implementation specification for existing Go backend

# 1. Mục tiêu

Tài liệu này dùng để giao việc cho Frontend Developer và FE QA/Tester. Frontend xây dựng dashboard cho phép user tìm/lọc wallet giao dịch trên các Perpetual DEX, xem wallet detail, đồng thời quản lý các Group cá nhân và các wallet thuộc Group. Backend Go là source of truth cho dữ liệu và business metric; frontend không tự tính lại metric.

# 2. Phạm vi Frontend

| Area | Priority | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Wallet Scanner | P0 | List, search, filter, sort, pagination, timeframe |
| Filter Builder | P0 | Dynamic metric + operator + value |
| Wallet Detail | P0 | Performance/activity/position/history theo API |
| Group Management | P0 | Create/List/Edit/Delete Group |
| Group Membership | P0 | Add/remove wallet; bulk nếu API support |
| State & Error UX | P0 | Loading, empty, error, 401/403/404 |
| Responsive | P0 | Desktop first; tablet usable |
| Saved Filters | P2 | Phase sau |
| Watchlist / Alert | P2 | Phase sau |

# 3. Nguyên tắc Frontend

Backend là source of truth cho PnL, ROI, Win Rate, Volume, Trade Count, Leverage và các metric khác.

Frontend chỉ validate input, build query, render response và quản lý UI state.

Không load toàn bộ wallet về client để filter/sort bằng JavaScript.

Filter state, Group state và server data là các lớp state riêng; filter không tự thay đổi membership.

Metric null/unavailable phải hiển thị khác với giá trị 0.

Timestamp từ API giả định UTC theo backend contract; frontend hiển thị theo timezone/user locale.

Request cũ không được overwrite kết quả của request mới hơn.

# 4. Route / Screen đề xuất

| Screen | Route gợi ý | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Wallet Scanner | /wallets | Tìm, lọc, sort, pagination wallet |
| Wallet Detail | /wallets/:chain/:address hoặc /wallets/:id | Xem chi tiết wallet |
| Group List | /groups | Danh sách Group của user |
| Group Detail | /groups/:groupId | Wallet thuộc Group |
| Create/Edit Group | Modal | CRUD Group |

# 5. Frontend Implementation Tasks

## FE-01 - Foundation & API client integration

| Priority | Goal | Dependencies |
| --- | --- | --- |
| P0 | Tạo nền tảng UI và lớp gọi API theo backend contract. | Backend API contract + auth |

### Scope / Requirements

Tích hợp auth/session hiện có.

Chuẩn hóa HTTP client, timeout và request cancellation.

Chuẩn hóa mapping success/error response.

Có request state idle/loading/success/error.

Không dùng mock data trong production path.

### Acceptance Criteria

App build/run bình thường.

API client reuse được giữa Scanner, Group và Wallet Detail.

401/403/5xx được phân biệt.

Request cũ không overwrite request mới.

## FE-02 - Wallet Scanner page shell

| Priority | Goal | Dependencies |
| --- | --- | --- |
| P0 | Xây màn hình chính hiển thị danh sách wallet. | FE-01 + Wallet List API |

### Scope / Requirements

Header: timeframe, search, filter actions.

Result summary và data freshness nếu backend trả.

Wallet table/list responsive.

Row actions: View, Add to Group, Copy Address, Explorer nếu có.

Giữ filter state khi re-render.

### Acceptance Criteria

Có loading/empty/error state.

Address dài không phá layout.

Có thể mở Wallet Detail.

Filter không reset ngoài ý muốn.

## FE-03 - Dynamic Filter Builder

| Priority | Goal | Dependencies |
| --- | --- | --- |
| P0 | Cho user tạo nhiều điều kiện filter động. | FE-01 + Filter API/query contract |

### Scope / Requirements

Add Filter.

Metric: DEX, Market, PnL, ROI, Win Rate, Volume, Trade Count, Avg Position, Avg Leverage, Long %, Short %, Last Active và metric backend hỗ trợ.

Operator theo data type: >, >=, =, <=, <, Between, In và null operators nếu API support.

Input type theo metric: numeric, percent, currency, enum, datetime.

Xóa từng filter và Clear All.

Nhiều value cùng field dùng OR/IN theo contract.

### Acceptance Criteria

Không submit filter invalid.

Numeric reject non-numeric.

Between validate min/max.

Null không hiển thị thành 0.

Query phản ánh đúng filter state.

Clear filter không làm mất membership.

## FE-04 - Timeframe selector & query state

| Priority | Goal | Dependencies |
| --- | --- | --- |
| P0 | Quản lý timeframe 24H/7D/30D/90D/All Time/Custom. | FE-01 + Wallet API |

### Scope / Requirements

Dùng được ở Scanner và Wallet Detail.

Custom có start/end.

Chặn end < start.

Hiển thị timezone cho custom.

Đổi timeframe refresh toàn bộ metric phụ thuộc timeframe.

### Acceptance Criteria

Preset gửi đúng query.

Custom gửi đúng format.

Đổi timeframe tạo request mới.

Không có stale response overwrite.

## FE-05 - Wallet table: sort, pagination & formatting

| Priority | Goal | Dependencies |
| --- | --- | --- |
| P0 | Hiển thị kết quả rõ ràng và thao tác được trên dataset lớn. | FE-02 + Wallet List API |

### Scope / Requirements

Server-side sort theo field backend cho phép.

ASC/DESC.

Pagination/cursor theo API contract.

Formatting currency, percent, multiple, datetime.

Address truncation + copy.

### Acceptance Criteria

Sort field/order gửi đúng.

Không client-sort thay server.

Đổi page giữ filter/sort.

Không duplicate row.

## FE-06 - Wallet row actions & Add to Group

| Priority | Goal | Dependencies |
| --- | --- | --- |
| P0 | Thêm wallet vào Group từ Scanner. | FE-07 + Membership API |

### Scope / Requirements

Modal/popover chọn Group của current user.

Hiển thị membership hiện tại.

Create New Group ngay trong flow nếu design cho phép.

Confirm và sync membership state.

### Acceptance Criteria

Add success phản ánh đúng.

Duplicate add không duplicate UI.

Mutation error giữ context/selection hợp lý.

Không cho thao tác trên Group không thuộc user.

## FE-07 - Group list & Group CRUD

| Priority | Goal | Dependencies |
| --- | --- | --- |
| P0 | Cho user tạo, sửa, xóa và chọn Group của mình. | FE-01 + Group CRUD API |

### Scope / Requirements

List Group.

Create: name, description, color nếu API support.

Edit.

Delete confirmation.

Wallet count nếu API trả.

Đồng bộ list và route sau mutation.

### Acceptance Criteria

Name required + trim whitespace.

Validation chặn submit.

Delete có confirmation.

Xóa Group không xóa wallet market data.

Delete từ detail redirect phù hợp.

403 hiển thị permission state.

## FE-08 - Group Detail & Wallet Membership

| Priority | Goal | Dependencies |
| --- | --- | --- |
| P0 | Quản lý wallet trong một Group. | FE-07 + FE-05 + Group Detail API |

### Scope / Requirements

Header: name, description, wallet count.

Wallet table tái sử dụng component.

Search/filter/sort nếu API support.

Add/remove wallet.

Bulk select + bulk action nếu API support.

### Acceptance Criteria

Chỉ wallet thuộc Group hiện tại hiển thị.

Remove chỉ xóa membership.

Wallet còn ở Group khác.

Count và table sync sau mutation.

Không duplicate wallet.

## FE-09 - Wallet Detail page

| Priority | Goal | Dependencies |
| --- | --- | --- |
| P0 | Hiển thị thông tin chi tiết wallet theo timeframe. | FE-01 + FE-04 + Wallet Detail API |

### Scope / Requirements

Identity: chain, address, DEX, first/last active.

Performance: PnL, ROI, Win Rate, Volume, Trade Count.

Position: Avg Position, Avg Leverage, Long/Short.

Trade/position history nếu API có.

Group membership + Add to Group.

Timeframe theo FE-04.

### Acceptance Criteria

Null metric hiển thị N/A/Unavailable.

Không hiển thị 0 thay null.

Đổi timeframe refresh đúng.

Invalid route có not-found state.

Không leak Group private.

## FE-10 - Global loading / empty / error states

| Priority | Goal | Dependencies |
| --- | --- | --- |
| P0 | Tạo UX nhất quán cho mọi màn hình. | FE-01 |

### Scope / Requirements

Loading skeleton/spinner.

Empty state.

API error.

401 session expired.

403 forbidden.

404 not found.

5xx/network offline.

Stale data indicator nếu backend trả freshness.

### Acceptance Criteria

Mỗi state có message/action phù hợp.

Không hiển thị stack trace.

GET retry được.

Mutation không retry mù gây duplicate side effect.

## FE-11 - URL / deep-link state

| Priority | Goal | Dependencies |
| --- | --- | --- |
| P1 | Persist scanner state trong URL khi phù hợp. | FE-03 + FE-04 + FE-05 |

### Scope / Requirements

Serialize timeframe, filters, sort, page/cursor.

Rebuild UI state từ URL.

Clear filter cập nhật URL.

Invalid URL param fallback an toàn.

### Acceptance Criteria

Reload giữ state được phép persist.

Không tạo request loop.

## FE-12 - Responsive & accessibility baseline

| Priority | Goal | Dependencies |
| --- | --- | --- |
| P0 | Đảm bảo dashboard usable trên desktop/tablet và keyboard. | Design system |

### Scope / Requirements

Controlled horizontal scroll hoặc card mode.

Modal focus trap.

Keyboard navigation.

Visible focus.

Label/input association.

Tooltip có text fallback.

Không phụ thuộc chỉ vào màu.

### Acceptance Criteria

Không clipping/overlap ở viewport mục tiêu.

Keyboard tạo/sửa Group được.

Escape đóng modal nếu pattern hỗ trợ.

## FE-13 - Reusable component structure

| Priority | Goal | Dependencies |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chuẩn hóa component để phase sau mở rộng. | FE-02..FE-10 |

### Scope / Requirements

Tách FilterBuilder, WalletTable, GroupSelector, MetricCell, EmptyState, ErrorState.

Metric metadata map label/unit/format/input type.

Tách API model và UI view model nếu cần.

### Acceptance Criteria

Reuse được Scanner và Group Detail.

Metric mới không cần sửa nhiều nơi.

Không duplicate business logic.

# 6. Frontend API Mapping

| UI action | Backend capability | FE responsibility |
| --- | --- | --- |
| Load Scanner | Wallet List + filters + sort + pagination | Build query, request, render states |
| Open Wallet | Wallet Detail | Route + render |
| Create Group | Create Group | Form validation + mutation + refresh |
| Edit Group | Patch Group | Form + mutation + refresh |
| Delete Group | Delete Group | Confirm + mutation + redirect |
| Add Wallet | Add membership | Select Group + mutation + sync |
| Remove Wallet | Delete membership | Mutation + sync |
| List Groups | Get Groups | Render current user groups |
| Group Detail | Get Group Detail | Render wallet list + actions |

# 7. FE Test Tasks

FE QA kiểm tra UI behavior và API integration. Với business metric, FE test xác nhận frontend render đúng field backend trả về; công thức metric là trách nhiệm của backend/data layer.

## TEST-FE-01 - Scanner smoke

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | Load Scanner, table, default timeframe, View action. | Smoke/E2E |

## TEST-FE-02 - Filter builder positive

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | One/many filters, Between, IN/multi-select; state/query đúng. | Component/E2E |

## TEST-FE-03 - Filter validation

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | Empty, non-numeric, min>max, invalid datetime, unsupported operator. | Component |

## TEST-FE-04 - Timeframe

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | Presets + Custom; query đúng; end >= start. | Component/E2E |

## TEST-FE-05 - Sort & pagination

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | ASC/DESC, page/cursor, preserve filters, no duplicates. | Integration/E2E |

## TEST-FE-06 - Null/unavailable metrics

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | Null renders N/A; not 0; null does not accidentally match numeric filter. | Component |

## TEST-FE-07 - Create Group

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | Create valid, whitespace, duplicate-name contract, API failure, refresh. | E2E |

## TEST-FE-08 - Edit Group

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | Edit fields, cancel, validation, error handling. | Component/E2E |

## TEST-FE-09 - Delete Group

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | Confirmation, success redirect, failure, wallet global remains. | E2E |

## TEST-FE-10 - Add wallet to Group

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | Add, duplicate add, multiple groups if supported, mutation error. | Integration/E2E |

## TEST-FE-11 - Remove wallet

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | Remove, count update, wallet remains in other groups. | E2E |

## TEST-FE-12 - 401/403/404

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | Correct UI states and control visibility. | E2E |

## TEST-FE-13 - Loading/error/empty/retry

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | Slow network, empty, 500, offline, retry, stale response. | Integration |

## TEST-FE-14 - Wallet Detail

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | Identity, metrics, history, groups, timeframe, null, invalid route. | E2E |

## TEST-FE-15 - Responsive/accessibility

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | Desktop/tablet, keyboard, modal focus, no clipping/overlap. | Manual + automation |

## TEST-FE-16 - Race condition

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P1 | Rapid filter/timeframe changes; newest response wins. | Integration/E2E |

## TEST-FE-17 - Deep link

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P1 | URL state restore and invalid URL fallback. | E2E |

## TEST-FE-18 - Regression

| Priority | Objective | Test type |
| --- | --- | --- |
| P0 | Full FE suite after API/filter/group changes. | Regression |

# 8. FE Test Matrix

| Feature | Happy path | Validation | Error/Edge | Permission |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scanner | Load list | Invalid filter blocked | Empty/network/stale response | Auth |
| Filter | One/many | Type/range/date | Null/unsupported operator | N/A |
| Timeframe | Preset/custom | End >= Start | Timezone boundary | N/A |
| Sorting | ASC/DESC | Allowed fields | Empty page | N/A |
| Group CRUD | Create/Edit/Delete | Required + trim | Duplicate/error/403 | Owner only |
| Membership | Add/Remove | Duplicate add | Bulk/partial error | Owner only |
| Wallet Detail | Metrics/history | Route params | 404/null metrics | Private group data |
| UI state | Loading/success | N/A | Offline/500/timeout | 401/403 |

# 9. Test Data Requirements

Wallet PnL dương, âm và bằng 0.

Win Rate 0%, giữa 0-100%, và 100%.

Wallet có metric null/unavailable.

Wallet activity trên nhiều DEX.

Long-only, short-only và mixed direction.

Group 0 wallet, 1 wallet và nhiều wallet.

Một wallet thuộc nhiều Group.

Dataset lớn để test pagination/render.

API delay để test race condition.

# 10. FE Definition of Done

P0 tasks hoàn thành và code review xong.

Tích hợp API thật theo backend contract.

Loading/empty/error/401/403/404 được xử lý.

Filter/sort/pagination chạy server-side.

Group CRUD + membership CRUD hoạt động, không duplicate state.

Null metric hiển thị unavailable.

Không có lỗi console nghiêm trọng hoặc request/subscription không cleanup.

P0 FE tests pass.

Không regression ở common components.

Responsive QA pass.

# 11. Backend Contract cần chốt trước khi FE code

| Item | Backend cần chốt | FE cần để làm gì |
| --- | --- | --- |
| Wallet identity | id / chain / canonical address | Route + row key + membership |
| Metric format | type + precision + unit | Formatting + filter input |
| Null semantics | null = unavailable | N/A + filter behavior |
| Timeframe | preset/custom + timezone | Date picker + query |
| Filter schema | field/operator/value | Dynamic builder |
| Pagination | page/size hoặc cursor | Table pagination |
| Sort | allowed field/order | Server-side sort |
| Group CRUD | request/response/error | Forms + mutations |
| Membership | single/bulk/idempotency | Add/remove UX |
| Freshness | updatedAt/status | Stale indicator |

# 12. Thứ tự triển khai FE

FE-01 Foundation/API client

FE-02 Scanner shell

FE-03 Filter Builder

FE-04 Timeframe

FE-05 Table/sort/pagination

FE-07 Group CRUD

FE-06 Add to Group

FE-08 Group Detail

FE-09 Wallet Detail

FE-10 Global states

FE-12 Responsive/accessibility

P1: FE-11 Deep-link + FE-13 reusable structure

# 13. Release Checklist

| Check | Owner | Status |
| --- | --- | --- |
| Scanner load/filter/sort/pagination | FE/QA | [ ] |
| Timeframe preset/custom | FE/QA | [ ] |
| Group CRUD | FE/QA | [ ] |
| Add/Remove membership | FE/QA | [ ] |
| Wallet Detail | FE/QA | [ ] |
| 401/403/404/500 | FE/QA | [ ] |
| Null metric rendering | FE/QA | [ ] |
| Responsive QA | FE/QA | [ ] |
| P0 automated tests | FE/QA | [ ] |
| Regression pass | FE/QA | [ ] |

# 14. Note cho dev

Đây là tài liệu task cho Frontend. Khi backend contract thay đổi, FE phải cập nhật API/query mapping theo contract mới, không tự suy đoán hoặc tính lại business metric. Nếu một capability chưa có ở backend (ví dụ bulk membership hoặc cursor pagination), ưu tiên bám contract hiện tại và đánh dấu phần mở rộng thành P1/phase sau thay vì tạo workaround làm sai semantics.